Załącznik nr 8 do SIWZ

UMOWA nr  (wzór)

zawarta w dniu ......................................... r. w Nieborowie pomiędzy:

Gminą Nieborów,

z siedzibą przy Aleja Legionów Polskich 26, 99-416 Nieborów, NIP: 834-10-17-678

reprezentowanym przez:

Andrzeja Werle – Wójta Gminy Nieborów,

z kontrasygnatą  Skarbnika Gminy – Renaty Sobczak

zwanym  dalej „Zamawiającym”,

a

...................................................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................... przy ul. .............................................................................

NIP ....................................................,  REGON .......................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia             29 stycznia  2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2017r.,  poz. 1579 z późn. zm.)   poniżej          5 548 000 euro dla robót budowlanych zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zadania pn.: „Przebudowa dróg w gm. Nieborów”  (UWAGA: dla każdego zadania oddzielna umowa)

1)  Przebudowa ulicy Polnej w Bełchowie

2)  Przebudowa ulicy Piaskowej w Mysłakowie

3)  Remont drogi w Nieborowie Wschodnim

4)  Przebudowa drogi w Bobrownikach

w technologii i zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru, ofertą Wykonawcy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i z załącznikami do SIWZ, stanowiącymi integralną część umowy, w sposób zgodny z zasadami sztuki budowlanej oraz przy dołożeniu należytej staranności. Zamawiający nie przewiduje zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia.

§2

      - Wykonawca  wniósł w dniu ……………………… zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, co stanowi kwotę……………………………zł

(słownie:.......................................................................................................................................................)

      - Po wykonaniu przedmiotu umowy i uznaniu przez Zamawiającego w protokole końcowym  odbioru  przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy, że przedmiot umowy został należycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia będzie zatrzymane w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu  rękojmi, obejmującej okres  od dnia odbioru końcowego do ustalonego terminu gwarancji (który jest tożsamy z  okresem rękojmi). Po tym okresie kwota ta będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na  okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. W razie konieczności Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego, że przedmiot umowy został należycie wykonany.

§3

Strony ustaliły, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego  w § 1 wynosi  …........................................ zł brutto,

(słownie:....................................................................................................................................................)

w tym:       kwota netto……………………….zł,   kwota VAT…………………….zł

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w terminie do 10.07.2018r. Za dzień zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się, potwierdzony protokołem końcowym,  dzień odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń przez Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego na budowie.

2.  O ile nie zostanie ustalone inaczej w protokole przekazania placu budowy to wykonawca rozpocznie roboty nie później niż 7 dni po przekazaniu placu budowy.

      - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z opracowanym harmonogramem robót, który zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji najpóźniej 7 dni po podpisaniu niniejszej umowy.

§5

- Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zaakceptowanego i podpisanego przez obie strony, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego,  protokołu odbioru końcowego, a Zamawiający ureguluje należność w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego.

- Dokonując zapłaty wynagrodzenia Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia kar umownych zgodnie z brzmieniem § 7 niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza, iż płatności z tytułu wykonania przedmiotu umowy będą dokonywane na rachunek bankowy podany w fakturze.

§6

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych robót do czasu usunięcia wad, jeżeli nadają się one do usunięcia.

- Jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dochodzić naprawienia wynikłej stąd szkody.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego terminu wykonania zamówienia zgodnie z umową odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych (w trybie analogicznym do §4).

- Z czynności odbioru robót wadliwych zostanie spisany protokół.

§7

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości  0,5 % za każdy dzień opóźnienia naliczane od wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 umowy:

- za nie przystąpienie do realizacji przedmiotu umowy w terminie określonym w harmonogramie robót, o którym mowa w §4 niniejszej umowy,

- za niewykonanie w terminie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy .

§8

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 umowy za:

1)  niewykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub

2)  odstąpienie przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

§9

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ewentualnych kar umownych, wynikających z niniejszej umowy, z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Oświadczenie Zamawiającego o potrąceniu wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej.

- Kary umowne mogą być dochodzone łącznie lub każde z osobna.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego jakiekolwiek zastrzeżone kary umowne do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Łączna wartość wszystkich ewentualnych kar umownych, określonych umową, nie może przekroczyć 100 % wartości wynagrodzenia brutto kreślonego w § 3 ust. 1 umowy.

§10

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wykonującego swe funkcje w procesie budowlanym w osobie: …………………………………………………………………...

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …………………………………, który zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946 z późn. zm.), posiada uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia, jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez niego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

§11

1.   Wykonawca udziela gwarancji na okres …….. miesięcy liczonej od dnia odbioru końcowego na

wykonane roboty objęte niniejszą umową.

2.   Niezależnie od gwarancji udzielonej przez wykonawcę na wykonane roboty budowlane,  
      wykonawca udziela rękojmi w okresie tożsamym z okresem gwarancji.

- Wykonawca w okresie trwania umowy, zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę udzielonego zamówienia.

§12

W przypadku wystąpienia z winy Wykonawcy zniszczeń budowlanych i innych szkód wobec osób trzecich, Wykonawca zobowiązany jest  do niezwłocznego naprawienia szkód na własny koszt.

§13

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej  zgody Zamawiającego.

- Na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, wykonawca który zamierza zlecić roboty podwykonawcy przedstawi zamawiającemu: umowę lub projekt umowy, którą zamierza zawrzeć z podwykonawcą  wraz z  załącznikami, z treści której będzie wynikało jaki zakres robót będzie wykonywał podwykonawca.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić innym podmiotom wykonanie prac budowlanych lub innych usług zleconych przez Zamawiającego, a związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Za działania, podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

§ 14

Podwykonawstwo

- Przez umowę o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest  obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu do akceptacji projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku, zgłasza w formie pisemnej  zastrzeżenia do projektu umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

- Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca  lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Termin zgłaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doręczenia informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. Rozliczenia z

podwykonawcą zgodnie z art.143a ustawy prawo zamówień publicznych.

§15

- Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności: wykopów ręcznych, pracy kierowcy koparko-ładowarki, pracy kierowcy samochodu ciężarowego i operatorów sprzętu drogowego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonujących prace objęte jego zakresem – jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

- Wykonawca składa wykaz stanowisk osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.

- Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę wykazu stanowisk osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3. W przypadku wątpliwości co do charakteru zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w ust. 3, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia tego faktu do Państwowej Inspekcji Pracy.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi. Zamawiający może wskazać Wykonawcy jakie dowody uzna za wystarczające celem spełnienia żądania opisanego w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

- oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 100,00zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec  ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),

- oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 15 ust. 1 osób niewskazanych w wykazie

o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 50,00zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być

nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że

nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w § 15 ust. 3) – dotyczy to także osób

zatrudnionych przez podwykonawców.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło i umowy o roboty budowlane

oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

(Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) i inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§17

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie niewykonywania albo nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności w przypadku:

- nierozpoczęcia robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

- przerwania przez Wykonawcę robót i nie wznowienia ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres dłuższy niż 7 dni, pomimo  pisemnego wezwania przez Zamawiającego;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z projektem, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, w szczególności jeżeli Wykonawca będzie wbudowywał materiały i urządzenia o cechach technicznych i użytkowych nie równoważnych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w projekcie;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części lub  ogłoszona zostanie upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

- realizuje roboty przewidziane umową za pomocą Podwykonawców bez dokonania ich zgłoszenia Zamawiającemu w trybie określonym w §14 niniejszej umowy;

- nie przedłożenia harmonogramu robót  zgodnie  z §4 pkt 3 umowy;

- braku dostępu do dzienników budowy  Inspektora Nadzoru, który reprezentuje Zamawiającego na budowie oraz możliwości dokonywania wpisów do Dzienników Budowy przez Inspektora Nadzoru.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada.

- W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w terminie określonym w niniejszej umowie,

- przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy.

- Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej i może być dokonane w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy przez Zamawiającego o podstawie od odstąpienia.

§18

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, ochrony przyrody i bezpieczeństwa ruchu.

- Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót właściwych norm a także brak stosownych pozwoleń, decyzji itp. określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.

- Jeżeli niedotrzymanie sformułowanych wyżej wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

- Cesja uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalna.

§19

Integralną część umowy stanowią:

1.    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

2.   Oferta wykonawcy.

§20

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie: przedłużenia terminu realizacji, terminów płatności. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień umów pod warunkiem, że zmiany te wynikać będą z okoliczności nieprzewidzianych i niezawinionych przez Wykonawcę (warunki pogodowe, odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, zwłoka lub odmowa w wydawaniu pozwoleń i uzgodnień przez odpowiednie urzędy, konieczność usunięcia błędów w dokumentacji projektowej).

2.  Zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§21

Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§22

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY: